|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Yapılacak İş | Yapacak Personel | Süre | Başlangıç | Bitiş |
| 1 | Risk yönetimi ve analizinin yapılması | Yusuf, Mustafa | 2 gün | 1. gün | 2. gün |
| 2 | Gereksinim analizinin yapılması | Ömer, Talha | 1 gün | 3. gün | 3. gün |
| 3 | Sistem modelleme | Yusuf | 1 gün | 4. gün | 7. gün |
| 4 | Varlık ilişki şemalarının oluşturulması | Ömer | 4 gün | 8. gün | 9. gün |
| 5 | Bileşen ve arayüzlerin tasarımı | Mustafa | 2 gün | 10. gün | 10. gün |
| 6 | Veri akış diyagramlarının oluşturulması | Talha | 1 gün | 11. gün | 11. gün |
| 7 | Tasarımın gözden geçirilmesi | Talha | 1 gün | 12. gün | 14. gün |
| 8 | Veri tabanının oluşturulması | Yusuf, Ömer | 3 gün | 15. gün | 17. gün |
| 9 | Projenin kodlanması | Talha | 3 gün | 18. gün | 18. gün |
| 10 | Projenin test edilmesi | Mustafa | 1 gün | 19. gün | 19. gün |

Proje Süresi: 19 İş günü